**О реализации мероприятий по подключению к компонентам ГИС «Электронный бюджет» и формировании реестров участников и не участников бюджетного процесса.**

 Добрый день, уважаемые коллеги!

 В своем выступлении я остановлюсь на результатах проделанной нами работы по подключению к государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» и о предстоящей работе финансовых органов в республике по формированию реестра участников и не участников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет».

 Итак, коротко о самой системе. Электронный бюджет – это государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами. Концепция создания и развития системы была утверждена Правительством Российской Федерации в 2011 году ( *№ 1275-р*) . С 2013 года система работает на федеральном уровне, охватывая на сегодняшний день все бюджетные процедуры начиная с планирования бюджетных ассигнований и закупок, заканчивая бухгалтерской отчетностью

 30 июня 2015 года Постановлением Правительства РФ № 658 в утвержденную концепцию внесены изменения и утверждено Положение о системе «Электронный бюджет». В нем оговорены назначение, задачи, и структура системы, определены основные функции участников системы и правовой режим ее эксплуатации и использования.

 Заказчиком системы является Министерство финансов Российской Федерации.

 Оператором системы является Федеральное казначейство Российской Федерации.

 Основное предназначение Электронного бюджета обозначенное в новом Положении это обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов власти, государственных и муниципальных учреждений, а также повышение качества их финансового менеджмента за счет формирования единого информационного пространства.

 В апреле месяце текущего года Министерством финансов Российской Федерации определен порядок подключения и установлен график подачи заявок на подключение к системе «Электронный бюджет» для финансовых органов субъектов и муниципальных образований, а также для учредителей государственных и муниципальных учреждений.

 В июне мы провели два совещания с органами власти республики и с финансовыми органами муниципальных образований по вопросу подключения и организации работы в системе «Электронный бюджет».

 Согласно доведенному графику 20 июля 2015 года это конечная дата, которая была определена для подачи заявок на подключение.

 На слайде вы видите информацию по подключению к компонентам системы «Электронный бюджет» по состоянию на 22 июля 2015 года. Данная информация подготовлена на основании оперативных данных Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике. На 100 % подключены к системе финансовые органы. Из 19 учредителей государственных учреждений заявки на подключение подали все, подключено 18 учредителей. Одна заявка одобрена и находится на рассмотрении в Федеральном казначействе (*Агентство информации и связи УР*).

 Хочу обратить особое внимание на подключение к системе учредителей муниципальных учреждений. Из 133 учредителей заявки на подключение подали 110 учредителей. Из них на сегодня подключено к системе 92 учредителя муниципальных учреждений. В установленные графиком сроки учредители муниципальных учреждений города Глазова, Игринского, Красногорского и Сюмсинского районов вообще не подали ни одной заявки на подключение в органы федерального казначейства. Из этого можно сделать вывод, что финансовые органы на местах не организовали работу с учредителями должным образом.

 На слайдах вы видите сведения о подключении учредителей муниципальных учреждений по районам республики на сегодняшний день.

 17 районов обеспечили 100 % подключение своих учредителей. Это: города Можга и Сарапул, Алнашский, Балезинский, Граховский, Дебесский, Камбарский, Кезский, Кизнерский, Киясовский, Мало-Пургинский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский районы.

 Обеспечили подключение от 50 до 100 % от общего количества учредителей: города Вотскинск и Ижевск, Вавожский, Воткинский, Завьяловский, Каракулинский, Юкаменский и Ярский районы.

 Слайд № 6. Пять районов республики обеспечили подключение менее 50 % общего количества учредителей: город Глазов, Глазовский район, Игринский район, Красногорский район, Сюмсинский район.

 Уважаемые коллеги, результаты работы республики складываются из результатов работы каждого района. Поэтому еще раз обращаю Ваше внимание на важность проводимой работы. В Ваш адрес направлен соответствующий запрос и до 30 июля мы ждем от руководителей финансовых органов отчет о результатах подключения учредителей муниципальных учреждений.

 После завершения подключения всем финансовым органам и территориальному фонду обязательного медицинского страхования предстоит сформировать в системе «Электронный бюджет» реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

 Напоминаю Вам, что ст. 152 Бюджетного кодекса дополнена пунктом 5 согласно которому, с 1 января 2016 года участники бюджетного процесса вправе осуществлять свои бюджетные полномочия при условии, что сведения об их полномочиях включены в реестр участников и не участников бюджетного процесса. Порядок формирования и ведения указанного реестра определен Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 163 н от 24 декабря 2014 года. В соответствии с этим приказом реестр ведется в системе «Электронный бюджет».

 Завершить формирование реестра финансовым органам необходимо до 1 января 2016 года.

 Министерство финансов Российской Федерации рекомендует формирование реестров проводить поэтапно.

 На слайде вы видите предлагаемую очередность включения информации в реестр.

1 этап – включить в реестр информацию об участниках бюджетного процесса:

- главных распорядителях, (распорядителях) бюджетных средств;

- получателях бюджетных средств (казенных учреждениях, органах власти, осуществляющих функции и полномочия учредителей) и их структурных подразделениях;

2 этап – включить в реестр информацию о не участниках бюджетного процесса:

- бюджетных и автономных учреждениях ;

- государственных (муниципальных) унитарных предприятиях и иных юридических лицах, получающих субсидии из бюджетов и (или) открывших лицевые счета в финансовых органах

3 этап – включить в реестр информацию по переданным полномочиям государственных (муниципальных) заказчиков.

 Сам процесс формирования и ведения реестра определен письмом Министерства финансов России. Его реквизиты вы видите сейчас на слайде. ( *Письмо МФ УР от 29 июня 2015 года № 2165/13-08*)

 Разрешите обозначить самые главные вопросы, которые на сегодняшний день требуют проработки, :

 Первый вопрос это Обеспечение актуальности сведений об организациях в едином государственном реестре юридических лиц.

50 % данных об организациях финансовыми органами будут автоматически сформированы из данных ЕГРЮЛ. Поэтому необходимо срочно организовать и провести работу по проверке актуальности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. Всем главным распорядителям, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей необходимо организовать эту работу в подведомственных учреждениях.

Второй вопрос это вопрос организации информационного обмена между Федеральной налоговой службой и финансовыми органами.

Вопрос стоит достаточно остро, потому что мы планировали централизованную выгрузку данных из ЕГРЮЛ в объеме достаточном для формирования реестров. На сегодняшний день технически эта задача не реализована.

Третий вопрос о низкой производительности программного обеспечения.

 В процессе подключения и начала работы в системе мы столкнулись с существенными техническими трудностями. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться с этой проблемой к коллегам из УФК по УР, как представителям оператора системы «Электронный бюджет». Финансовым органам в республике предстоит проделать колоссальную работу. По предварительной оценке в реестры участников и не участников бюджетного процесса должна быть занесена информация по 2 тысячам 900 организациям. Поэтому чем раньше у нас будет возможность практически работать в программе, тем более оперативно и качественно мы сможем выполнить поставленные перед нами задачи.

 Уважаемые коллеги, все нормативные документы, оперативная информация и мониторинги работ размещены на сайтах Минфина России, Федерального казначейства и Министерства финансов Удмуртской Республики.

 В нашем Министерстве создана рабочая группа по организации работы по формированию реестров. В нее вошли представители налоговой инспекции, УФК по УР, органов исполнительной власти УР и муниципальных финансовых органов. В первую очередь мы сосредоточимся на тех актуальных вопросах, которые я уже озвучила.

 В заключение, предлагаю каждому руководителю финансового органа муниципального образования в республике организовать работу по формированию реестров участников и не участников бюджетного процесса и взять ее выполнение под личный контроль.

 Доклад окончен. Благодарю за внимание!!!!