О реализации республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2005 - 2009 годы» в 2008 году.

390,405 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики, 81,989 млн. рублей из федерального бюджета, 13,347 млн. рублей из местных бюджетов, 532,0 млн. рублей из внебюджетных источников направлено на строительство межпоселковых газопроводов. 

В результате реализации программных мероприятий введено в эксплуатацию 870,0 км газовых сетей, газифицировано природным газом 10854 квартиры, в том числе 5406 квартир в сельских районах республики. По состоянию на 01.01.2009 г. средний уровень газификации жилых квартир природным газом по республике составил 60%, в том числе в сельской местности 31%. Достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: протяженность распределительных газопроводов составила 870,0 км (план – 500,0 км), или 174,0% к плану; газификация квартир природным газом составила 10854 единицы (план –7560 единиц), или 143,6% к плану. 

